## Slide 1
T-MAX项目汇报
汇报人：李爱军
WORKING REPORT

## Slide 2
成员过程体会
问题及解决方案
成员分工和预期计划
contents
目录
项目完成情况
Member division and expected plan
Problems and solutions
Problems and solutions
Member process experience

## Slide 3
PART 01
成员分工和预期计划
Member division and expected plan

## Slide 4
Member division
成员分工
姓名 | 预期开发计划分工安排
陈功贤 | 项目经理，撰写博客，页面制作，逻辑实现
陈友昆 | 前端开发，兼前端组负责人
李爱军 | 前端开发
徐美佳 | 前端开发
涂峥嵘 | 后端开发
贾懿 | 数据库部署
陆志阳 | 后端开发
林生枝 | 后端开发
洛桑平措 | 制定测试计划和测试规范
蔡智伟 | 美工，ui界面设计，给出设计图

## Slide 5
Expected plan
预期计划
日期 | 任务详细说明
第一天 | 熟悉框架、UI库，编写大体架构，数据库建库建表
第二天 | 完成注册，登录页面，个人信息修改等功能
第三天 | 完成用户的基本操作
第四天 | 完成商家，管理员的基本操作
第五天 | 完成主界面和商家界面功能
第六天 | 完成评论界面，菜品查看界面等
第七天 | 代码统一整合运行，UI界面美化，程序bug的查找与测试，总结归纳本阶段的不足与可改进的地方

## Slide 6
PART 02
问题及解决方案
Problems and solutions

## Slide 7
Problems and solutions
问题及解决方案
姓名 | 问题 | 解决方案
陈功贤 | 团队沟通问题、技术问题 | 队员积极沟通，网上查找资料
陈友昆 | 个人基础比较薄弱，对Android开发的整体流程以及方法不是很熟悉，我认为这是在整个工程中遇到的最大的问题。在Android前端 开发的过程中，遇到的问题还是很多的，比如界面的布局排版、导航栏的实现等，这些都是技术方面的问题。当然，在团队合作的过程中也会有一些摩擦，比如大家的想法意见和自己的不一致、分工的不明确、需求不明确等 | 技术方面的问题只能依靠百度、网上的视频教程等一步步去学习；在团队合作的过程中，和队友的意见分歧只能依靠多交流、多沟通去解决。
李爱军 | 刚开始对android开发中各种按钮和文本框的不了解 | 队友的帮助和网上查询资料
徐美佳 | android studio不熟悉，运行各种报错 | 百度查找
涂峥嵘 | 刚开始对java和安卓开发一无所知 | 搜索了众多相关资料后我才找到了学习的方向
蔡智伟 | 刚开始对于开发一无所知 | 查找网上资料

## Slide 8
Problems and solutions
问题及解决方案
姓名 | 问题 | 解决方案
贾懿 | 没有蓝图和好的总览路线，在项目开发上我遇到了很多令人心碎的问题 | 确定了总的蓝图和路线
陆志阳 | Android前端后端全都一点不会 | 从零百度
林生枝 | 之前没有开发经验，一切从零开始，要重新开始学习，还要对软件环境进行配置 | 网上观看教程
洛桑平措 | 文档测试的框架 | 向同学询问和网上搜索解决了这些问题

## Slide 9
PART 03
项目完成情况
Project completion

## Slide 10
项目实际进度曲线
Actual progress curve of the project

## Slide 11
项目实际进度曲线
Actual progress curve of the project

## Slide 12
燃尽图
Burnout map

## Slide 13
燃尽图
Burnout map

## Slide 14
Project actual architecture
项目实际架构

## Slide 15
Test work arrangement
测试工作安排
我们小组的测试主要由洛平同学完成，安排当项目有新进展（即有新的界面制作完成、界面触发事件实现时、后端数据传与交互送有进展时）交给洛平同学进行测试。
模块 | 选用测试工具
前端 | Android Studio
功能模块 | 暂时无法测试

## Slide 16
Test experience and review
测试体会和评述
在这一周的时间内，我们团队的成员都努力地学习了相关知识，但目前所能完成的功能还是十分有限。由于后端的数据传送与交互（android服务端的部署还没完成）、前端与后端模块的拼接现在遇到了瓶颈，所以我们的项目的大部分核心功能都没能实现，加上这次测试的时间紧迫，所以我们的测试做的并不是很好，甚至不能说算是一个测试。。希望谅解（＞人＜)！
由于大家的基础薄弱，加之对Android开发毫无思路和头绪，所以整体做的不是很好，这也让我们看到了自己现在能力上很大的不足，日后还需更加努力！

## Slide 17
SCRUM meeting photo
SCRUM会议照片

## Slide 18
PART 04
成员过程体会
Member process experience

## Slide 19
Member process experience
成员过程体会
姓名 | 冲刺过程体会
陈功贤 | 这次的冲刺暴露出了我们团队的一些问题，也放大之前就在就存在的问题 1.沟通问题：团队细分为两个小组，但是两小组之间永远不交流，小组之间也是交流很少，这个问题一直困扰着我们，并对我们造成了很大的影响，而且由于交流的问题，规范没有做好，导致整合时出现很大的bug。2.技术问题：这个是全部成员存在的问题，大家对自己的部分很不熟练，但是又不怎么花时间去学习，导致出现了很多问题，另一点就是部分队员学习太久了，导致没办法落实到进度，很多的任务都没有完成。。。 这次冲刺算是一次全新的体验，从过程中学过了不少的新知识，接下来还需要加强学习
陈友昆 | 在整个开发过程中，我觉得我们存在着很大的问题和不足。在技术方面踩了很多的坑，浪费了很多的时间，这也让我明白了开发一个APP是多么困难的一件事，平时手机上一个普普通通的页面，在制作的时候可能是要花费很大的精力和时间，整个过程下来，虽然很痛苦，但是还是有所收获的(虽然成就不是很大.....）总体上学会了怎么使用Android开发者工具、如何布局、如何制作一些简单的页面等。在团队合作上，我也收获了很多，锻炼了自己与他人协作和沟通交流的能力，和队友通宵奋斗的好几个晚上也会成为一段美好的回忆吧。过程虽苦，最后做出来的APP也很差劲，但还是一段不错的锻炼过程！
李爱军 | 七天感觉十分漫长，从最开始对开发工具和开发语言的完全陌生，再到后来对这些慢慢了解，常感到心力交瘁，有时也会因为做出新的东西狂喜，整个过程很艰辛，又因为有队友的陪伴不会感到孤独。

## Slide 20
Member process experience
成员过程体会
姓名 | 冲刺过程体会
林生枝 | 开始项目前的准备，分工和团队合作很重要，可以避免浪费很多不必要的时间，从而更加高效的投入开发中。要有重点的学习安卓和数据库的数据交互，和团队成员加强交流，尽最大努力完成项目。
徐美佳 | 一开始对开发app一无所知，然后知道了android studio,开始研究它的用法，期间遇到了各种各样的问题，比如对android studio不熟悉，运行各种报错，百度查找报错原因，期间学习到了一些知识，学会了页面制作和跳转，很困难但也有收获
涂峥嵘 | 这七天可以说是既短暂又漫长，过的很快但是却又让我有了很多遗憾。在这次团队冲刺中我是负责后端方面的，在对java和安卓开发一无所知的情况下开始了我的学习。多次的学习方向的错误浪费了我太多时间，在搜索了众多相关资料后我才找到了学习的方向，可惜的是直到冲刺的最后一天我也没能完整的进行后端开发。没有及时与同属后端的成员沟通，导致项目进展缓慢，毫无疑问我的问题是最严重的。虽然最终我的目标没有完成，但是在经过这次冲刺后，我收获颇多，不仅在自己的学习交互上有了一些，而且我认识到了一个团队项目最重要的是沟通和交流，一个人蛮干是极其低效的，而且可能大多都是无用功，希望以后能改掉这些毛病，为团队做出贡献

## Slide 21
Member process experience
成员过程体会
姓名 | 冲刺过程体会
贾懿 | 问题不可怕，可怕的是不知道应该解决什么问题。希望以后做项目或者其他，一定目的明确。七天冲刺，由于我负责的是后端，后端的意思就是，在不知道怎么做情况下花了大把的时间也不一定有方向和成果，这样的低成就感反馈的任务坚持下来是很锻炼人的，好在最后有一定收获。
陆志阳 | 不知道怎么和队友配合，冲刺的时候也缺少坚持的动力，总之在团队冲刺中没做成什么成果，更找不到成就感，后面反正继续加油吧
洛桑平措 | 在七天的里程碑里我遇到了很多问题，在七天的冲刺里我的贡献力度是很小的，但是在这过程里我学到了不少。
蔡智伟 | 我认为许多知识领域的学习、运用，需要有前人的指导、对大致系统框架的介绍。了解应当学习什么、如何学习（重视学习还是learning by doing）。至少，前端的内容在没有学习过、使用过的情况下，learning by doing给我的感受是很好的。而且同样的结果通过不同方法、框架结构实现，能让人更加熟练地掌握。最后的体会是：对自己的付出心满意足，也有很好的收获。希望以后能够把道理贯彻。

## Slide 22
感谢您的观看
Thank you for watching
汇报人：李爱军